擬辦：敬陳學務長後，予以公告同學週知，請生輔組古駒辦理後續事宜。

|  | 公告單位：學務處生活輔導組 | 公告日期：2007/10/17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主 旨：有關總務處營繕組回應「人社院工程改善說明會營繕組應辦工作」與宿舍有關部份，如說明。 |  |  |
|  | 公告起始：2007/10/17 | 公告迄止：2007/10/30 |  |
|  | 主辦單位：學務處生活輔導組 | 協辦單位： |  |
|  | 活動地點： |  |  |
|  | 內 容： 各位人社院住宿同學：大家好!! 總務處營繕組彭組長已於961008寄信給學務處生輔組長劉教官說明相關事項，基於尊重人社院宿舍核心幹部職責立場，學務處生輔組已於961010以電子郵件向核心幹部報告，回答10月3日寢室長大會、或10月5日人社院許院長召開說明會時有關宿舍問題。 彭組長會議中已明確表示： 一、嚴格要求工地垃圾不得丟子車。 二、宿舍三樓緊急排煙窗維修，由營繕組阿貴師兄負責，評估維修或換除。 三、緩降機前後障礙排除會鐵工拆除，由營繕組國麟師兄負責已完成。(宿舍輔導員回 報情形如附件檔) 四、緩降機位置方向標示，由營繕組國麟師兄負責。 五、滅火器位置檢查，先依法定位置恢復並掛妥資料送生輔組簽認，由營繕組國麟師 兄負責。 六、配膳室滅火器增加，以.吊掛式辦理，由營繕組國麟師兄負責。 七、A1區隔間辦理，由營繕組彭組長在營建處會議提出。 另會議中提到：有關人社院宿舍資源回收室是否會再予以重新裝設，將會再次請彭組 長協 助評估，如有其他遺漏之處，煩請人社院學生宿舍自治協進會提出，或歡迎以電話分機7356或7277，或電子郵件katmai@mail.tcu.edu.tw，給學務處生輔組團隊指導。敬祝 法喜充滿 福慧雙修 學務處 生輔組 謹啟. |  |

From: 張世超 Sent: Thursday, October 11, 2007 8:39 AMTo: 劉怡伶Subject: 緩降機現況

敬呈人社院男舍緩降機現況一覽表請參閱。感恩

人社院區男舍緩降機現況一覽表

| 安裝位置 | 障礙物是否拆除 | 位置指示標示 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-208旁交誼廳 | 是 | 無 | A棟 |
| CA-308旁交誼廳 | 是 | 無 | A棟 |
| CA-506旁空地 | 是 | 無 | A棟 |
| D棟2樓配膳室 | 是 | 無 | 室外 |
| D棟3樓交誼廳 | 是 | 無 | 室外 |
| D棟4樓交誼廳 | 是 | 無 | 室內 |
| C棟2樓配膳室 | 是 | 無 | 室內 |
| C棟3樓配膳室 | 是 | 無 | 室內 |
| C-505旁空地 | 是 | 無 | 室外 |
| B-214旁空地 | 是 | 無 | 室外 |
| B棟3樓配膳室 | 是 | 無 | 室外 |

rom: 余美其 Sent: Wednesday, October 10, 2007 9:18 PMTo: 劉怡伶Subject: 有關緩降梯

教官這是您要的資料：

| 所在位置 | 鐵窗是否拆除 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| A208旁 | 是 |  |
| A308旁 | 是 |  |
| A505旁 | 是 |  |
| B213旁 | 是 |  |
| B313旁 | 是 |  |
| C203旁 | 是 |  |
| C303旁 | 是 |  |
| C504旁 | 是 |  |
| D206旁 | 是 |  |
| D306旁 | 是 |  |
| D區4樓通往佛堂空區 | 是 |  |